ПАСПОРТ

инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» по направлению «Обеспечение сетями водоснабжения строящихся объектов на период 2010-2014гг»

| Наименование программы | Обеспечение сетями водоснабжения строящихся объектов на период 2010-2014гг |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | - Статья 5 ФЗ от 30.12.2004г « 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» - «Программа комплексного развития ЗАТО Большой Камень», утвержденная решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень № 184 от 29.07.2008г. - Постановление главы администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 08.12.2008 № 1640 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры» - Постановление главы администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 13.05.2009г № 764 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 08.12.2008г № 1640 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры» - Решение Думы городского округа «Об утверждении инвестиционных программ ООО «Водоканал» на период 2010-2014гг и надбавок к ценам для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения» № 481 от 03.06.2010г |
| Муниципальный заказчик программы | Управление ЖКХ администрации ГО ЗАТО Большой Камень |
| Исполнители мероприятий программы | ООО «Водоканал» г. Б.Камень |
| Цели программы и задачи программы | Цели программы: - повышения надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития городского округа в пределах проектных мощностей нагрузки дома; - увеличения пропускной способности сетей водоснабжения Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: - Для подключения объектов, строящихся в 5 микрорайоне к системам водоснабжения необходимо осуществить перекладку существующего водовода на участке от узла запасных резервуаров(УЗР) до камеры возле дома № 31 по ул. Курчатова с увеличением диаметра водовода до600мм. - Для подключения существующих объектов и объектов, которые будут построены в микрорайоне коттеджной застройки улиц Уссурийская, Октябрьская, необходимо осуществить строительство внутриквартальных сетей водопровода с подключением к водоводу, обеспечивающему водой поселок Южная Лифляндия. - Для подключения строящегося объекта, жилого 120-ти квартирного дома к водоснабжению по ул.Заводская, необходимо строительство водопровода Ду 100мм. |
| Срок реализации программы | июль 2010 – декабрь 2014гг |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств планируемый на реализацию программы 13 906,823 тыс.рублей. в том числе по годам реализации: 2010г. – 97,7 тыс.рублей 2011г. – 2 408,985 тыс.рублей. 2012г. – 2 408,985 тыс.рублей 2013г. – 4 694,395 тыс.рублей 2014г. – 4 296,735 тыс.рублей |
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется: за счет бюджетных источников, а также за счет доходов, полученных от применения тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам на водоснабжение при реализации ее абонентам (потребителям) |
| Контроль за реализацией программы | Оперативный контроль осуществляется управлением ЖКХ администрации ГО ЗАТО Большой Камень. |

Перечень программных мероприятий в соответствии с этапами реализации инвестиционной программы на 2010-2014гг.

Мероприятия программы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной

программы.

| Размер и источник капитальных вложений | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. водоснабжение, в том числе за счет: | 97 723 | 2 408 985 | 2 408 985 | 5 072 440 | 3 918 690 | 13 906 823 |
| 1.1. Платы за подключение | 97 723 | 265 935 | 265 935 | 2 929 390 | 1 775 640 | 5 334 623 |
| 1.2. Надбавки к тарифу |  | 443 232 | 500 256 | 623 350 | 623 350 | 2 190 188 |
| 1.3 Средств бюджета МО |  | 1 699 818 | 1 642 794 | 1 519 700 | 1 519 700 | 6 382 012 |

Приложение 1

Финансовый план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы на 2010-2014гг.